РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                      РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ                                                             АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

УЛАГАНСКИЙ РАЙОН                       УЛАГАН АЙМАК        МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ                                  МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО «УЛАГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»          	 УЛАГАН  JУРТ JEЕЗЕ

____________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                 JАКААН

от  «  20  »   января     2017 г.  №  1

с.Улаган

О проведении в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ)

на территории  Улаганского сельского поселения

В целях систематизации работ по проведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ) на территории Улаганского сельского поселения.

- Утвердить  План мероприятий по приведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ) на территории Улаганского сельского поселения в 2017 году (прилагается).

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава                                                                                             А.М. Токоеков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы МО

«Улаганское сельское поселение»

от «  20»    января  2017 №   01

ПЛАН

мероприятий по приведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ)

на территории Улаганского сельского поселения в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение подъездных путей к местам погребения (кладбищам) в надлежащее состояние | До 25.04.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 2. | Ремонт ограждений мест погребения (кладбищ) | До 01.07.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 3. | Оборудование в местах погребения (кладбищах) площадок для сбора мусора, установка контейнеров и урн | До 01.05.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 4. | Организация и проведение субботников по очистке от мусора и приведению в надлежащее состояние мест погребения (кладбищ) | В период с 25 апреля по 10 мая 2017 года, с 10 сентября по 10 октября 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок в местах погребения (кладбищах ) | До 10.05.2017 | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 6. | Проведение регулярной уборки территорий мест погребения (кладбищ) от мусора | Апрель –октябрь 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 7. | Организация в летний период времени регулярного скашивания травы в местах погребения (кладбищах) | Июнь-август 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |
| 8. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением по вопросам надлежащего содержания мест погребения (кладбищ) | В течение 2017 года | МО «Улаганское сельское поселение» |